3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
[image: image1.png]



КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
	


309070, г. Строитель, 

ул. Ленина, д.16                                                                       

т. (47 244) 6-94-01
ИНФОРМАЦИЯ

о контрольном мероприятии в МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа» по вопросу «Анализ использования бюджетных средств, направленных на реализацию национального проекта 

«Безопасные качественные дороги» за 2024 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ                    «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», Положением «О Контрольно-счетной комиссии Яковлевского городского округа» Контрольно-счетной комиссией Яковлевского городского округа проведено контрольное мероприятие в Муниципальном казенном учреждении «Управление социального строительства Яковлевского городского округа» по вопросу «Анализ использования бюджетных средств, направленных на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» за 2024 год.
Основание для проведения мероприятия: Пункт 2.9 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной комиссии Яковлевского городского округа на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Яковлевского городского округа от 28 декабря 2023 года № 71. 
Предмет мероприятия: использование бюджетных средств, направленных на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» за 2024 год.
Объект мероприятия: Муниципальное казенное учреждение «Управление социального строительства Яковлевского городского округа».
Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения бюджетного законодательства, правомерности финансовых и хозяйственных операций, осуществляемых объектом контроля, целесообразности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году.
Исследуемый период: с 01 января 2024 год по 30 сентября 2024 год. 
Контрольное мероприятие проводилось выборочным методом.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2024 году на территории Яковлевского городского округа произведен ремонт дорог протяженностью 10,202 км., на общую сумму                           132 500,0 тыс. рублей (областной бюджет).

МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа» и ООО «Белгороддорстрой» по п. 25 ст. 93 Федерального закона                           от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили Муниципальный контракт на выполнение работ по объекту: Ремонт автомобильных дорог Яковлевского городского округа Белгородской области от 21 июля 2023 года  № 0826600012223000063 на сумму 132 500,0 тыс. рублей с учетом НДС.
Физические объемы и сметная стоимость объектов ремонта автомобильных дорог в разрезе населенных пунктов городского округа представлена в таблице 1. 
Таблица 1
	№

п/п
	Наименование

объекта
	Улица
	Фактические объемы,

м2
	Фактические объемы,

км
	Сметная стоимость,

тыс. рублей

	1
	Ремонт автомобильной дороги в с. Козычево
	Полевая
	2 044
	0,586
	5 768,4

	2
	Ремонт автомобильной дороги в с. Гостищево
	Учительская,

Школьная
	5 824
	1,505
	24 901,0

	3
	Ремонт автомобильной дороги в с. Шопино
	Пермская,

Зеленая,

Криничная
	9 695
	2,675
	30 058,4

	4
	Ремонт автомобильной дороги в с. Пушкарное
	Березовская
	2 321
	0,643
	7 165,0

	5
	Ремонт автомобильной дороги в с. Терновка
	Южная,

Луговая
	3 954
	0,939
	11 754,7

	6
	Ремонт автомобильной дороги в с. Ворскла
	Рязанская
	5 177
	1,395
	13 981,6

	7
	Ремонт автомобильной дороги в г. Строитель
	2я Заводская
	16 224
	2,459
	38 870,9

	
	Итого
	
	45 239
	10,202
	132 500,0


Специалистами Контрольно-счетной комиссии, в присутствии начальника отдела строительного контроля МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа», начальника ПТО ООО «Белгороддорстрой» проведено мероприятие по обследованию фактического выполнения работ подрядной организацией ООО «Белгороддорстрой» по ремонту автомобильных дорог Яковлевского городского округа Белгородской области, на основании контракта                                            № 0826600012223000063 от 21 июля 2023 года. Контрольный замер дорожной одежды выполнен с использованием дорожного колеса (курвиметр дорожный) марки «RGK Q64» рег. № 76676-19.

Фактические объемы соответствуют данным в Акте приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) от 01.07.2024 года.
В ходе контрольного мероприятия были установлены отдельные нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе                     в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                                          и муниципальных нужд».
До проведения контрольного мероприятия в Яковлевском городском округе прошли общественные приемки капитального ремонта автомобильных дорог депутатами Совета депутатов Яковлевского городского округа, представителями общественных организаций и жителями округа. Проведена проверка качества выполненных работ, нарушений не установлено.

Целевые показатели реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Яковлевском городском округе достигнуты:
- повысилась безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах,

- улучшилось качество жизни, проживающих в населенных пунктах,                       где проведен ремонт автодорог.

Бюджетные средства, выделенные на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Яковлевском городском округе использованы               в полном объеме по целевому назначению.
Руководителю МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа» направлено представление с предложением устранить все нарушения и недостатки, отмеченные в акте проверки.  
Контрольно-счетной комиссией Яковлевского городского округа предоставлен отчет об итогах проведения контрольного мероприятия в Совет депутатов Яковлевского городского округа.

